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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes, previo estudio y consideración de la R. de la C. 421, tiene a bien someter su informe recomendando la aprobación de la medida con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña este informe, cuyo título lee:

[bookmark: _Hlk207033808]“Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado de la demolición del residencial público Los Cedros ubicado en Trujillo Alto; y para otros fines relacionados.”

ALCANCE Y ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Resolución de la Cámara Núm. 421 persigue ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado de la demolición del residencial público Los Cedros ubicado en Trujillo Alto; y para otros fines relacionados.

El mandato de la medida persigue esclarecer las razones administrativas, técnicas o contractuales que han paralizado o retrasado la ejecución del proyecto, así como fiscalizar las medidas cautelares y de seguridad que se implementarán para mitigar riesgos ambientales y proteger el bienestar de las comunidades circundantes durante el proceso de demolición.

El análisis del trasfondo histórico resalta que el residencial público Los Cedros constaba de una estructura masiva de dieciocho pisos y trescientas veinticuatro unidades de vivienda que albergaban a miles de personas, la cual ya fue desalojada por motivos de deterioro estructural. A pesar de que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico anunció su demolición y formalizó una contratación con la firma Alpha Demolitions por la cantidad de 9.233 millones de dólares, fondos avalados por el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos que cubren la disposición de escombros y el manejo de materiales de alto peligro como el asbesto, los trabajos continúan paralizados al día de hoy sin que se conozcan los motivos oficiales de este retraso. Todo ello, dejando un foco de peligrosidad estructural y ambiental que afecta de forma directa la calidad de vida y el entorno seguro de las familias de Trujillo Alto. 


CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Considerando los elementos analizados, esta Comisión concluye que la medida examinada responde a un interés legislativo legítimo y debidamente fundamentado. En consecuencia, se recomienda la aprobación de la Resolución de la Cámara 421, con las enmiendas que obran en el entirillado electrónico que acompaña este informe.

Respetuosamente sometido,





PEDRO JULIO SANTIAGO GUZMÁN
Presidente
Comisión de Asuntos Internos
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